SOLICITUD DE CAMBIO

BECAANA-PV-01

**Historial de Versiones del formato**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha Efectiva** | **Detalles del cambio** | **Sección cambiada** | **Autor** | **Fecha de Autorización** |
| V1.0.0 | 09/11/2022 | Creación del Documento | N/A | Victor Terrón | 09/11/2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Solicitud de cambio**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Solicitante del cambio*** | | Carlos Alfredo Cuecuecha López | | | |
| ***Fecha de aplicación*** | 17 de julio de 2023 | | | ***Número de aplicación*** | 07 |
| ***Descripción del cambio solicitado*** | | | | | |
| Funcionalidades sobre el punto de venta BECAANA PV. | | | | | |
| ***Análisis del cambio*** | | | | | |
| Redirección al eliminar registros sobre módulo de finanzas. | | | Viable, impacto bajo. | | |
| Implementar búsqueda de artículos sobre tabla de finanzas. | | | Viable, impacto bajo. | | |
| Verificar nombre de usuario al que hizo la venta en vista sales de recibos. | | | Viable, impacto medio. | | |
| Verificar contador de artículos en vista recibos, hace conteo del total de artículos que lleva no de la cantidad total de artículos que lleva. | | | Viable, impacto medio. | | |
| Cambiar visualización de cargas de hoy a formato de recibos. | | | Viable, impacto medio. | | |
| Nuevo módulo de historial de ventas.  Incluir:  ventas de hoy de vendedores.  ventas de hoy de vendedores externos.  ventas de hoy de puntos de ventas.  ventas de hoy generales.  historial de ventas por vendedores.  historial de ventas por vendedores externos.  historial de ventas por punto de ventas  historial de ventas generales | | | Viable, impacto alto. | | |
| Al eliminar ventas que se regresen a su inventario de los vendedores | | | Viable, impacto medio. | | |
| Agregar a módulo de finanzas selección de varios registros para eliminar en cola. | | | Viable, impacto alto. | | |

Costo total de los cambios: 1,900 MXN.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Estado de la aplicación*** | Por aprobar. |

El pago deberá ser cubierto inicialmente al 50% y al entregar lo solicitado el resto. Asimismo, no se dará inicio con el desarrollo de los cambios hasta que no se cuente con el pago inicial del 50%.

|  |  |
| --- | --- |
| **Elaborado y Verificado** | **Autorizado** |
| Diagrama  Descripción generada automáticamente con confianza media |  |
| **Victor Miguel Terrón Macias** | **Carlos Alfredo Cuecuecha López** |
| **Fecha: 17/07/2024** | **Fecha: 17/07/2024** |